# Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto
En esta sección se van a detallar las partes más importantes en el desarrollo del proyecto, desde la toma de decisiones y sus implicaciones, a los problemas afrontados y las soluciones a estos.
## Metodologías
Para el desarrollo del proyecto se siguió la metodología ágil, en concreto Scrum, pero con algunas diferencias al desarrollarse el proyecto en un entorno educativo y no de empresa. Los puntos que si que se siguieron a la hora de realizar el proyecto fueron:
- Se realiza un desarrollo incremental, al final de cada sprint se disponía de una parte del proyecto operativa.
- Se realiza una reunión al final de cada sprint donde se revisa el incremento de funcionalidades generado y se planifica el nuevo sprint.
- Al final de cada reunión se añaden nuevas funcionalidades a realizar a la pila del sprint.
- A las funcionalidades se les estima un tiempo de realización.
- La duración media de los sprints es de 2 semanas
- Cuando una funcionalidad del sprint se implementa se actualiza la pila del sprint para monitorizar el avance del sprint.
## Formación
Para la realización del proyecto se requería una serie de conocimientos de los que no disponía desde un principio. Esta falta de conocimientos era mayoritariamente debida a los conocimientos de desarrollo web, y de redes complejas.
Para adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con Flask se siguieron los siguientes tutoriales:
- Flask Tutorial Web Development with Python (1)
- The Flask Mega Tutorial (2)
Para la formación en redes complejas sin embargo no se siguió ningún tutorial debido a que iba a ser cursada durante el desarrollo del proyecto.
Cabe mencionar que tampoco se conocía cómo estaba estructurado por dentro un archivo de tipo ePub, aun así no supuso un gran problema debido a la relativa simpleza de su estructura y a la facilidad de la librería usada para extraer la información necesaria.
Las conclusiones que se pueden extraer de la formación es que a la hora de hacer un proyecto es casi imposible conocer todas las librerías y herramientas necesarias para todas las funcionalidades, por lo que elegir una librería con una buena documentación, debido a que seguramente se va a tener que recurrir a ella en algún punto del desarrollo, que sea conocida, debido a que cuanta más gente la use, más probable es que las las dudas que te puedan surgir le hayan surgido previamente a otra persona y ya hayan sido resueltas.
Es por estos motivos por los que dedicar un tiempo a buscar librerías de calidad, puede ahorrar después mucho tiempo.
## Establecimiento de requisitos
A la hora de establecer los requisitos se partió de una serie de requisitos muy sencillos y que creía que comprendía perfectamente todas los posibles incrementos de requisitos que podían tener, se parte de:
- Leer un ePub y almacenar la información relevante.
- Generar un diccionario buscando las palabras en mayúsculas, importando un csv o haciendo scraping.
- Modificar el diccionario por el usuario
- Buscar la posición de los nombres que forman el diccionario
- Creación de la red
- Análisis,visualización, informes y exportación de la red.
El problema parte de la falta de especificación en la generación de los requisitos debida a la costumbre de tener unos requisitos muy claros a la hora de hacer prácticas en las asignaturas. Este problema derivó en altos costes de tiempo a la hora de cambiar el código.
Un ejemplo muy claro de los problemas derivados fue el hecho de tener en cuenta si se está en un mismo capítulo o no a la hora de interaccionar entre personajes, al principio se consideró que si se avanzaba de capítulo, se seguía en el mismo contexto que en el capítulo anterior.
La solución alcanzada para esta nueva funcionalidad implicó un esfuerzo adicional que si se hubiese tenido en cuenta desde el principio no habría supuesto, dado que se tuvo que modificar el almacenamiento de las posiciones, el almacenamiento del texto y el analizador léxico.
Las conclusiones que podemos sacar de estos problemas surgidos es que por muy claros que creamos tener los requisitos siempre es conveniente escribirlos y contrastarlos con el cliente, y tener en cuenta que aunque el cliente no nos diga algo de forma explicita es posible que sea algo que quiera en la aplicación.
Nuevamente al igual que en la formación, dedicar un esfuerzo extra a la especificación de requisitos, y tener en cuenta un posible aumento de requisitos a mitad del desarrollo, pueden hacer que los cambios a realizar no tengan un efecto muy grave en el coste de tiempo.
## Algoritmo de creación automática de diccionario
Para generar el diccionario se realizaron varias pruebas para comprobar cuál era el método más efectivo, partimos de la suposición de que las palabras en mayúsculas se corresponden con nombres de personajes.
1. En la primera aproximación se considera que si hay dos o más palabras en mayúsculas tras un signo de puntuación, esta combinación se corresponde con un nombre.
2. En la segunda aproximación se considera que la primera palabra después de un signo de puntuación nunca es un nombre a pesar de que esté acompañado por otras palabras en mayúsculas.
Tras comparar los resultados de ambas aproximaciones se determina lo siguiente:
1. Ambas aproximaciones generan falsos positivos, esto se debe principalmente a lugares, ríos, mares etc. y a recursos narrativos que puede utilizar el autor y que la aproximación no realiza bien.
2. La segunda aproximación reduce el número de falsos positivos considerablemente
3. La segunda opción también genera resultados contra intuitivos, genera nombres que al buscar las posiciones aparecen con 0 apariciones. Un ejemplo de estos casos es cuando un nombre compuesto siempre aparece como tal, por ejemplo Jon Snow siempre aparece como Jon Snow, en el caso de que en una de esas apariciones ocurriese tras un signo de puntuación se añadiría Snow como nombre. Si Snow siempre viene precedido de Jon, nunca se considerará al ser Jon Snow una cadena de caracteres más larga que Snow.
## Algoritmo de obtención de posición de personajes
Los personajes del diccionario son un conjunto de datos dinámicos, por lo que no sabemos qué nombres vamos a tener que encontrar a la hora buscar posiciones.
Ply solo permite especificar los patrones de los tokens estáticamente, en algún foro se sugiere la opción de introducir la expresión regular que contenga el dato dinámico a través de un decorador que ofrece la librería pero tras probarlo se puede afirmar que esta solución no funciona.
Se toma la decisión de generar un analizador léxico muy genérico, para encontrar todos los posibles nombres que pueda haber, si empieza por cualquier carácter salvo un signo de puntuación se considera una palabra y se realizan las acciones pertinentes para detectar si se corresponde o puede llegar a corresponderse con un nombre del diccionario o no. (Más explicaciones en la guía de programador).
## Integración de network_styling_with_d3
A la hora de representar la red, se encontró una librería llamada Netwulf que permitía hacer unas representaciones muy visuales y personalizables, lo malo de esta librería era que no se podía modificar la página web que genera para la visualización de una forma sencilla. Leyendo detenidamente la documentación del repositorio se encontró la aplicación web que utiliza Netwulf para su visualización, por lo que se procedió a descargar e integrar la aplicación web en nuestra página web.
Durante la integración de la aplicación web surgieron varios problemas:
- Cacheo de los ficheros js por parte del navegador.
- Grandes cantidades de código y pocos comentarios.
El primer problema fue debido a mi inexperiencia a la hora de desarrollar webs, el problema surgía del cacheo que hacen los navegadores a ficheros tanto js como css, este es un problema muy fácil de solucionar si se sabe que esto es algo que ocurre y un verdadero quebradero de cabeza si ves cómo modificas el código y tus cambios no se ven reflejados. La solución más sencilla para forzar la actualización de estos ficheros en el navegador es pulsar Ctrl+F5.
El segundo problema vino por la falta de comentarios de la aplicación web, esto supuso un problema debido a que se querían hacer las modificaciones oportunas para guardar la configuración visual que le había dado el usuario a la red, y para visualizar la red generada por nuestra aplicación y debido a la falta de comentarios explicativos sobre las distintas funcionalidades del código y la gran cantidad de líneas de código que tiene esta aplicación las modificaciones acabaron siendo una ardua tarea.
Las conclusión a la que he podido llegar, tras integrar esta aplicación en la nuestra es que como bien nos comentan los profesores desde que empezamos el grado, comentar el código es muy importante, comentar el código ya no solo te facilita el trabajo cuando necesitas hacer modificaciones sobre la función, si no que, además, facilita a terceros entender el código.
## Arquitectura MVP
El motivo principar para usar esta arquitectura es aislar la lógica del proyecto de la interfaz para así conseguir un código con mayor facilidad de mantenimiento, de forma que si se modifica la lógica del programa, no haga falta modificar también la interfaz.
En el proyecto la vista está formada por el conjunto de plantillas html, que notifican al controlador(presentador) las acciones del usuario, flask, que actúa como controlador, le manda estas actualizaciones al modelo, que se encarga de realizar al acciones oportunas. El modelo notifica al controlador los cambios y este informa de las actualizaciones a la vista.
## Detección de roles
Ilustración 1: Esquema de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador(Presentador)
Se realiza una implementación propia del algoritmo de detección de roles, que actúa sobre comunidades ya generadas por algoritmos de networkx.
Esta implementación supone una mejora en la eficiencia de algoritmos previos de detección de roles, que utilizaban recocidos simulados para calcular la modularidad.
# Bibliografía
1. sentdex. Flask Tutorial Web Development with Python 1 - Intro [Internet]. [citado 11 de junio de 2019]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Lv1fv-HmkQo&list=PLQVvvaa0QuDc_owjTbIY4rbgXOFkUYOUB
2. The Flask Mega-Tutorial, Part I: Hello, World! - miguelgrinberg.com [Internet]. [citado 11 de junio de 2019]. Disponible en: https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world-legacy